KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG

Hệ thống Hướng dẫn Âm thực Vĩnh Khánh

Ứng dụng Desktop (WPF/C#) + Web Admin Dashboard

Ngày: 30/4/2026

# I. PHÂN TÍCH TỔNG QUAN DỰ ÁN HIỆN TẠI

Dự án VietnamFoodGuide hiện tại là ứng dụng WPF (Windows Presentation Foundation) viết bằng C# (.NET 4.8), kết hợp WebView2 để nhúng bản đồ Leaflet.js. Dưới đây là tổng quan stack công nghệ đã có:

## 1.1 Kiến trúc hiện có

- Platform: WPF Desktop App (.NET 4.8) + Web Admin Dashboard (PHP/HTML)

- Bản đồ: Leaflet.js nhúng qua WebView2 (OpenStreetMap tiles)

- TTS: Web Speech API qua WebView2 (GlobalSpeechService singleton)

- Database: MySQL qua Entity Framework + Pomelo + JSON file offline (foods.json)

- GPS: System.Device.Location.GeoCoordinateWatcher (Windows Location API)

- Audio: NAudio library (có trong dependencies)

- Auth: BCrypt.Net-Next, JWT-based API auth

- QR: QR Scanner window riêng

# II. BẢNG TỔNG HỢP – CHỨC NĂNG CÒN THIẾU / SAI

| Chức năng | Trạng thái | Ghi chú / Vấn đề |
| --- | --- | --- |
| Bán kính kích hoạt (Radius) trong POI model | THIẾU | FoodItem.cs không có trường Radius – dùng rating thay thế bán kính là sai logic |
| Mức ưu tiên (Priority) cho POI | THIẾU | Không có field Priority; thứ tự ưu tiên phát thuyết minh chưa được định nghĩa |
| File audio gắn với POI | THIẾU | FoodItem không có trường AudioUrl/AudioFile – chỉ dùng TTS |
| Debounce & Cooldown chống spam narration | THIẾU | Chỉ check _lastNarratedFood == null, không có cooldown timer (vd. 5 phút) |
| Geofence Engine tách biệt | THIẾU | Logic check khoảng cách nằm lẫn trong MapWindow.cs thay vì service riêng |
| Narration Engine / Queue | THIẾU | Không có hàng đợi thuyết minh; nếu nhiều POI cùng lúc, chỉ phát cái đầu tiên |
| Background GPS tracking | CÓ (thiếu sót) | GeoCoordinateWatcher hoạt động nhưng chỉ khi MapWindow mở, không có background service |
| Highlight POI gần nhất trên bản đồ | CÓ (thiếu sót) | JS có logic nhưng highlight chưa đồng bộ chắc chắn với C# engine |
| Đồng bộ POI offline ↔ server | CÓ (thiếu sót) | OfflineMapService chỉ cache Name/Lat/Lng, không cache DescriptionVI/audio |
| Danh sách POI + mô tả + ảnh minh họa | CÓ | FoodDetailWindow, FavoritesWindow có nhưng thiếu link bản đồ trực tiếp |
| Map View hiển thị tất cả POI | CÓ | Leaflet.js hiển thị markers đầy đủ |
| Xem chi tiết POI | CÓ | FoodDetailWindow.xaml hoạt động |
| TTS đa ngôn ngữ | CÓ | GlobalSpeechService với VI/EN/CN |
| Quản lý yêu thích (Favorites) | CÓ | FavoritesWindow + API |
| QR Scanner | CÓ | QRScannerWindow riêng biệt |

Chú thích màu: Đỏ = CẦN LÀM NGAY | Vàng = CẦN CẢI THIỆN | Xanh = ĐÃ HOÀN CHỈNH

# III. PHÂN TÍCH CHI TIẾT – LỖI & THIẾU SÓT

## 3.1 Model POI (FoodItem.cs) – Thiếu các trường quan trọng

Vấn đề: FoodItem hiện tại không có các trường cần thiết cho hệ thống Geofence & Narration Engine. Cụ thể:

- Không có Radius (double) → bán kính kích hoạt geofence

- Không có Priority (int) → mức ưu tiên phát thuyết minh khi nhiều POI cùng vùng

- Không có AudioUrl (string) → đường dẫn file audio có sẵn

- Không có NarrationScript (string) → script thuyết minh riêng (khác description)

- Không có CooldownMinutes (int) → thời gian chờ trước khi phát lại

Lỗi logic hiện tại: Mã đang dùng Rating để thay thế Radius (rating 4.7 = 40m, rating 4.0 = 25m). Đây là sai về mặt nghiệp vụ – rating và bán kính geofence là 2 khái niệm độc lập.

// Code hiện tại – SAI:
double narrateDistance = 20;
if(food.Rating >= 4.7) narrateDistance = 40; // Dùng rating thay bán kính – sai!
// Nên sửa thành:
double narrateDistance = food.Radius; // Bán kính thực từ dữ liệu POI

## 3.2 Geofence Engine – Chưa có service độc lập

Vấn đề: Logic geofence (kiểm tra khoảng cách, quyết định phát thuyết minh) hiện nằm rải rác trong MapWindow.xaml.cs (~1900 dòng). Điều này dẫn đến:

- Không thể tái sử dụng logic geofence cho các cửa sổ khác

- Khó test và debug

- Khi MapWindow đóng, geofence cũng tắt theo – không có background tracking

Chức năng cần có của GeofenceEngine (chưa tồn tại):

- Nhận danh sách POI với Lat/Lng/Radius/Priority từ database

- Liên tục so sánh vị trí người dùng với từng POI

- Phát sự kiện OnEnterPoi / OnExitPoi / OnNearestPoiChanged

- Chọn POI ưu tiên cao nhất trong bán kính khi có nhiều POI chồng chéo

## 3.3 Narration Engine – Thiếu Queue & Cooldown

Vấn đề hiện tại: Cơ chế chống lặp chỉ dùng biến _lastNarratedFood, không có:

- Cooldown timer: Phát xong rồi đi xa, quay lại vẫn phát lại ngay lập tức

- Hàng đợi (Queue): Nếu 3 POI cùng trong vùng, chỉ phát cái đầu tiên, bỏ qua 2 cái còn lại

- Debounce: Người dùng đứng ở rìa geofence (vào-ra-vào), sẽ trigger liên tục

- Chọn audio file vs TTS: Không có logic ưu tiên file audio nếu có, fallback sang TTS

- Log đã phát: Không lưu lịch sử phát để tránh phát lại trong cùng phiên

## 3.4 Background GPS Service – Chỉ hoạt động khi MapWindow mở

Vấn đề: GeoCoordinateWatcher được khởi tạo trong constructor của MapWindow. Khi người dùng đóng cửa sổ bản đồ, tracking dừng lại. Cần:

- Background Service chạy từ App.xaml.cs, độc lập với UI

- Phát sự kiện GPS lên GeofenceEngine dù không mở MapWindow

- Tích hợp với foreground notification khi có POI mới

## 3.5 Đồng bộ dữ liệu Offline – Cache chưa đầy đủ

OfflineMapService.cs hiện tại chỉ cache Name, City, Latitude, Longitude. Khi offline:

- Không có DescriptionVI/EN/CN → không thể hiển thị nội dung thuyết minh

- Không có AudioUrl → không phát được file audio offline

- Không có Radius, Priority → Geofence Engine không hoạt động offline

- OfflineMapData model cần mở rộng đồng bộ với FoodItem

# IV. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI – TỪNG GIAI ĐOẠN

## GIAI ĐOẠN 1 – Nền tảng dữ liệu POI (Tuần 1-2)

### 1.1 Mở rộng Model FoodItem.cs

Thêm các trường còn thiếu vào FoodItem:

- double Radius { get; set; } // Mét, vd: 50

- int Priority { get; set; } // 1-10, cao hơn = ưu tiên phát trước

- string AudioUrl { get; set; } // URL/đường dẫn file audio .mp3/.wav

- string NarrationScript { get; set; } // Script thuyết minh (có thể null)

- int CooldownMinutes { get; set; } // Thời gian chờ tái kích hoạt

### 1.2 Cập nhật Database Schema

- Thêm cột radius, priority, audio_url, narration_script, cooldown_minutes vào bảng foods (MySQL)

- Migration script SQL cần tạo

- Cập nhật foods.json offline với các trường mới

- Admin Dashboard cần form chỉnh sửa các trường mới này

### 1.3 Mở rộng OfflineMapData

- Sync đầy đủ dữ liệu: description, audioUrl, radius, priority vào cache

- Kiểm tra freshness cache và auto-sync khi có mạng

## GIAI ĐOẠN 2 – Geofence Engine (Tuần 2-3)

### 2.1 Tạo GeofenceEngine.cs (Service mới)

File: Services/GeofenceEngine.cs

- Class GeofenceEngine với Singleton pattern tương tự GlobalSpeechService

- Method LoadPois(List<FoodItem>) – nạp danh sách POI

- Method UpdateUserLocation(double lat, double lng) – cập nhật vị trí

- Haversine distance calculation (đã có trong OfflineMapService, cần extract ra)

- Tìm POI trong bán kính: lọc theo Radius, sắp xếp theo Priority

- Events: OnEnterGeofence(FoodItem poi), OnExitGeofence(FoodItem poi), OnNearestPoiChanged(FoodItem poi)

### 2.2 Debounce & Cooldown

- Dictionary<int, DateTime> _lastTriggered – lưu thời gian trigger cuối cho mỗi POI.Id

- Debounce: Chỉ trigger nếu người dùng ở trong vùng >= X giây (vd. 3 giây)

- Cooldown: Không trigger lại nếu CooldownMinutes chưa hết kể từ lần phát trước

### 2.3 Background GPS Service

File: Services/BackgroundLocationService.cs

- Singleton, khởi tạo từ App.xaml.cs (OnStartup)

- Bọc GeoCoordinateWatcher, forward sự kiện vị trí lên GeofenceEngine

- Chạy độc lập với UI, không cần MapWindow mở

## GIAI ĐOẠN 3 – Narration Engine (Tuần 3-4)

### 3.1 Tạo NarrationEngine.cs

File: Services/NarrationEngine.cs

- Queue<FoodItem> _narrationQueue – hàng đợi chờ phát

- HashSet<int> _narrationLog – log POI đã phát trong phiên

- Khi nhận OnEnterGeofence: thêm POI vào queue nếu chưa trong log

- Xử lý queue: kiểm tra trạng thái speech (IsPlaying?), nếu rảnh thì phát cái tiếp theo

- Ưu tiên audio file (.mp3) nếu AudioUrl không null, fallback sang TTS

- Ghi log sau khi phát, tôn trọng CooldownMinutes

### 3.2 Tích hợp Audio File (NAudio)

- AudioService.cs dùng NAudio để phát file .mp3/.wav từ URL hoặc local cache

- Hỗ trợ download audio về cache trước khi phát (offline playback)

- Fallback sang GlobalSpeechService (TTS) nếu không có file audio

### 3.3 UI Narration Banner

- Banner hiện tại (NarrationBanner) cần thêm: tên POI, icon phân biệt audio/TTS

- Nút dừng/bỏ qua thuyết minh

- Hiển thị POI đang gần nhất ngay cả khi không phát

## GIAI ĐOẠN 4 – Map View Nâng cao (Tuần 4-5)

### 4.1 Hiển thị Geofence Circles trên bản đồ

- Vẽ vòng tròn bán kính (L.circle) cho từng POI trên Leaflet

- Màu sắc theo Priority: đỏ = cao, vàng = trung, xanh = thấp

- Highlight circle và marker của POI gần nhất (pulsing animation)

### 4.2 POI List View

- Panel danh sách bên cạnh bản đồ: tên, khoảng cách, priority, trạng thái

- Sắp xếp theo khoảng cách hoặc priority

- Tap vào item → pan bản đồ tới POI đó + hiện chi tiết

### 4.3 Settings GPS & Narration

- Cho phép người dùng điều chỉnh: độ nhạy GPS (MovementThreshold)

- Bán kính mặc định nếu POI không có Radius

- Bật/tắt auto-narration, chọn giọng TTS

- Tải gói offline (download audio files)

## GIAI ĐOẠN 5 – Admin & Quản lý POI (Tuần 5-6)

### 5.1 Admin Dashboard – Quản lý POI

- Form thêm/sửa POI với đầy đủ: tọa độ, bán kính, mức ưu tiên, upload audio

- Bản đồ preview trong admin để kéo marker đặt tọa độ

- Quản lý file audio: upload, preview, xóa

- Export dữ liệu POI ra JSON cho offline cache

### 5.2 API Endpoints mới

- GET /api/pois – trả về full POI list kèm radius, priority, audioUrl

- POST /api/pois – tạo POI mới

- PUT /api/pois/{id} – cập nhật POI

- POST /api/pois/{id}/audio – upload file audio

- GET /api/pois/offline-package – tải gói offline (JSON + danh sách audio URLs)

# V. CHECKLIST TRIỂN KHAI CHI TIẾT

| # | Việc cần làm | File / Vị trí |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thêm Radius, Priority, AudioUrl, NarrationScript, CooldownMinutes vào FoodItem | Models/FoodItem.cs |
| 2 | Migration SQL thêm cột mới vào bảng foods | MySQL Database |
| 3 | Cập nhật foods.json với trường mới | Data/foods.json |
| 4 | Mở rộng OfflineMapData để cache đủ dữ liệu | Services/OfflineMapService.cs |
| 5 | Tạo GeofenceEngine.cs với Haversine + Priority sort | Services/GeofenceEngine.cs (MỚI) |
| 6 | Extract CalculateDistance sang GeofenceEngine (bỏ trùng lặp) | Services/OfflineMapService.cs |
| 7 | Thêm debounce timer (3 giây) vào GeofenceEngine | Services/GeofenceEngine.cs |
| 8 | Thêm cooldown dictionary vào GeofenceEngine | Services/GeofenceEngine.cs |
| 9 | Tạo BackgroundLocationService.cs (singleton GPS) | Services/BackgroundLocationService.cs (MỚI) |
| 10 | Đăng ký BackgroundLocationService trong App.xaml.cs OnStartup | App.xaml.cs |
| 11 | Tạo NarrationEngine.cs với Queue + Log | Services/NarrationEngine.cs (MỚI) |
| 12 | Tạo AudioService.cs dùng NAudio phát mp3/wav | Services/AudioService.cs (MỚI) |
| 13 | Sửa MapWindow: dùng GeofenceEngine thay logic inline | Views/MapWindow.xaml.cs |
| 14 | Vẽ geofence circles (L.circle) trên Leaflet JS | Views/MapWindow.xaml.cs |
| 15 | Highlight POI gần nhất với animation | Views/MapWindow.xaml.cs |
| 16 | Thêm POI List panel trên bản đồ | Views/MapWindow.xaml.cs |
| 17 | Trang Settings: GPS sensitivity, TTS voice, auto-narration | Views/SettingsWindow.xaml (MỚI) |
| 18 | Admin: form thêm/sửa POI với đầy đủ trường mới | admin_dashboard.html |
| 19 | Admin: upload audio file | admin_dashboard.html + PHP API |
| 20 | API endpoint GET /api/pois/offline-package | PHP API |

# VI. KIẾN TRÚC MỤC TIÊU

## Luồng xử lý chính (Target Architecture)

Luồng hoạt động sau khi hoàn thiện các chức năng:

[App.xaml.cs OnStartup]

└─ BackgroundLocationService.Start()

└─ GeoCoordinateWatcher.PositionChanged

└─ GeofenceEngine.UpdateUserLocation(lat, lng)

└─ Haversine → filter POIs trong Radius

└─ Sort by Priority → debounce → cooldown check

└─ OnEnterGeofence(poi) event

└─ NarrationEngine.Enqueue(poi)

├─ if AudioUrl → AudioService.Play(url)

└─ else → GlobalSpeechService.Speak(TTS)

## Cấu trúc thư mục mục tiêu

- Services/

- GeofenceEngine.cs         (MỚI – quản lý vùng POI)

- NarrationEngine.cs        (MỚI – queue + log thuyết minh)

- BackgroundLocationService.cs (MỚI – GPS background)

- AudioService.cs           (MỚI – phát file audio NAudio)

- GlobalSpeechService.cs    (SẴN CÓ – TTS)

- OfflineMapService.cs      (CẬP NHẬT – cache đầy đủ)

- Models/

- FoodItem.cs               (CẬP NHẬT – thêm Radius, Priority, AudioUrl...)

- PoiTriggerEvent.cs        (MỚI – event data cho geofence)

- Views/

- MapWindow.xaml.cs         (CẬP NHẬT – refactor, bỏ logic inline)

- SettingsWindow.xaml       (MỚI – cài đặt GPS & narration)

Tài liệu kế hoạch – Dự án VietnamFoodGuide | Khu du lịch ẩm thực Vĩnh Khánh